Sprint Retrospective- Anteckningslogg

Sprint 1

- Vad gick bra?
  Det har gått bra och effektivt att plugga/läsa in de kodtekniker jag behöver.
  Har sparat/antecknat mycket så att jag effektivt kan hitta det jag behöver.
  Blev faktiskt lite förvånad själv att min ”applikation” lydde och gjorde som jag ville.
  Har hittils undvikit att sitta länge och klura med ett litet problem som förhindrat att man går vidare i kodningen.
- Vad gick dåligt?
  Jag var till och från lite ostrukturerad och tog rätt många pauser och trodde att jag i huvudet skulle komma ihåg de exakta tiderna jag väl suttit och arbetat, men så var inte fallet.

  Dag två rättade jag till detta genom att anteckna tiden jag startar och tiden jag ”slutar” (går ifrån datorn).
- Uppfylldes målen?
  De mål jag hade blev uppfyllda + att jag har fått en överblick/uppfattning om vad jag kommer behöva göra härnäst så jag inte bara står o trampar.
- Vad har ändrats i kraven? (product backlog)
  Har inte behövt ändra något än.
- Hur kan jag förbättra mitt arbetssätt?
  Trivs bra med mitt arbetssätt och det har varit effektivt hittills så jag kommer fortsätta jobba på samma sätt i sprint 2.

Sprint 2

Vad gick bra?
Xx

- Vad gick dåligt?
  Xx
- Uppfylldes målen?
  Xx
- Vad har ändrats i kraven? (product backlog)
  Xx
- Hur kan jag förbättra mitt arbetssätt?
  1. Vad vill jag testa att göra: xx
  2. Vad vill jag fortsätta göra: xx
  3. Vad vill jag sluta göra: xx
Sprint 3

- Vad gick bra?
  Xx
- Vad gick dåligt?
  Xx
- Uppfylldes målen?
  Xx
- Vad har ändrats i kraven? (product backlog)
  Xx
- Hur kan jag förbättra mitt arbetssätt?
  1. Vad vill jag testa att göra: xx
  2. Vad vill jag fortsätta göra: xx
  3. Vad vill jag sluta göra: xx
Sprint 4

Vad gick bra?
Xx

- Vad gick dåligt?
  Xx
- Uppfylldes målen?
  Xx
- Vad har ändrats i kraven? (product backlog)
  Xx
- Hur kan jag förbättra mitt arbetssätt?
  1. Vad vill jag testa att göra: xx
  2. Vad vill jag fortsätta göra: xx
  3. Vad vill jag sluta göra: xx

Sprint 5

Vad gick bra?
Xx

- Vad gick dåligt?
  Xx
- Uppfylldes målen?
  Xx
- Vad har ändrats i kraven? (product backlog)
  Xx
- Hur kan jag förbättra mitt arbetssätt?
  1. Vad vill jag testa att göra: xx
  2. Vad vill jag fortsätta göra: xx
  3. Vad vill jag sluta göra: xx