Sprint Backlog

Sprint 1

UPPGIFT	1	2
Plugga/läsa på/googla kod-teknikerna / jag kommer att behöva använda. (JSON m.m)	1	1
Utforma HTML strukturen	1	0
Påbörja CSS. / (Designa bakgrund, storlek på huvudfönstret, bestäm teckensnitt)	1	1
Skapa en ikon	1	0
Påbörja JavaScript. / (skapa de objekt som behövs till en början)		2

Sprint 2

UPPGIFT	1	2
Plugga/läsa på/googla kod-teknikerna / jag kommer att behöva använda.	0	1
Javascript + CSS / Designa + bygg upp struktur för popupfönster	3	1
Javascript + CSS / Lägg till laddarikon i popupfönster	1	0
Javascript / Fixa Ajax-anrop och skapa function för att rendera ut bilderna.	0	2

Sprint 3

UPPGIFT	1	2
Javascript + CSS / Fixa så att padding runt bilderna och att den bredaste bilden anger standardstorlek för tumnagelbilderna.	0	2
Javascript / Fixa Ajax-anrop och skapa function för att rendera ut bilderna.	4	0
Javascript + CSS / När man trycker på en tumnagelbild ska bakgrunden för ”skrivbordet” ändras till den bilden.		2

Sprint 4 (AVBRUTEN)

UPPGIFT	1	2
Javascript + CSS / Bilder ska visas i ett större format och egen popup om man trycker på en tumbagelbild.	2	0
Javascript / Fixa så att laddarikonen är syncad med hur lång tid servern man anropar tar.	2	0
Javascript + CSS / Gör så att man kan ändra storlek på fönstret.		3

NY Sprint 4

UPPGIFT	1	2
Javascript + CSS / Bilder ska visas i ett större format och egen popup om man trycker på en tumbagelbild.	0	4
Javascript / Fixa så att laddarikonen är syncad med hur lång tid servern man anropar tar.	1	0
Javascript + CSS / Strukturera om koden så den blir mer lättanvändlig och logisk!!	3	0