Sprint Burndown Chart

Sprint 1

UPPGIFT	Dag 1	Dag 2
Plugga/läsa på/googla de nya / kod-teknikerna jag kommer att / behöva använda. (JSON m.m)	1	1
Utforma HTML strukturen	0,5	0
Påbörja CSS. / (Designa bakgrund, storlek på huvudfönstret, bestäm teckensnitt)	2	1
Skapa en ikon	0,5	0
Påbörja JavaScript. / (Skapa de objekt som behövs till en början)		2
Skattat:	8	0
Idealt:	8	0

Sprint 2

UPPGIFT	Dag 1	Dag 2
Plugga/läsa på/googla kod-teknikerna / jag kommer att behöva använda.	0	2
Javascript + CSS / Designa + bygg upp struktur för popupfönster	3,5	0
Javascript + CSS / Lägg till laddarikon i popupfönster	0,5	0
Javascript / Fixa Ajax-anrop och skapa function för att rendera ut bilderna.	0	2
Skattat:	8	0
Idealt:	8	0

Sprint 3

UPPGIFT	Dag 1	Dag 2
Javascript + CSS / Fixa så att padding runt bilderna och att den bredaste bilden anger standardstorlek för tumnagelbilderna.	0	1
Javascript / Fixa Ajax-anrop och skapa function för att rendera ut bilderna.	3	1
Javascript + CSS / När man trycker på en tumnagelbild ska bakgrunden för ”skrivbordet” ändras till den bilden.		1
Javascript / Börja försök få flera popupfönster att fungera samtidigt.	1	1
Skattat:	8	0
Idealt:	8	0

Sprint 4

UPPGIFT	Dag 1	Dag 2
Javascript + CSS / Bilder ska visas i ett större format och egen popup om man trycker på en tumbagelbild.	0	4
Javascript / Fixa så att laddarikonen är syncad med hur lång tid servern man anropar tar.	2	0
Javascript + CSS / Strukturera om koden så den blir mer lättanvändlig och logisk!!	4	0
Skattat:	10	0
Idealt:	8	0